项目目前采取的前后端分离式开发，对接口依赖度较高。并且由于接口文档的缺失，Yapi接口平台也是后期项目维护的重要依据。

为了提高工作效率，降低维护成本，对接口编写做如下约定(暂行)：

1. **接口应于项目正式开发前确定。**接口是排期的重要依据之一，也是项目质量的基础。正式开发前确定接口，有利于项目的顺利开展。
2. **接口应做到如下要求：数据结构清晰、字段类型与含义明确、输入输出完整、备注有对应开发人员**。无冗余、无意义字段，无含义模糊字段。原则上接口返回字段均为必须项，有特殊要求的除外。
3. **接口评审。**接口评审是前后端共同确定接口正确性、完整性的阶段，如有疑问，需及时讨论确定。不能当场确定的，要约定最终解决日期。接口评审问题较多的，双方可约定二次评审。
4. **接口变更流程。**接口评审后，接口变更需取得相关开发人员(前后端)的同意，并评估变更成本。变更影响排期的，需同项目组协调解决。部分接口变更时，不应该影响其他接口(如：无意义的全量覆盖)。
5. **接口应与线上同步维护。**项目接口有变更时，需将修改同步到yapi平台。(yapi暂作为接口文档留存)
6. 接口示例：

